ASTERION AI

MASTER VIBE-CODING PLAN

Antigravity + Codex   ·   Stanford Meta-Harness Framework

Июнь 2026  ·  Версия 1.0

| 7 ФАЗА Роадмап | 2 АГЕНТА Antigravity + Codex | Meta-Harness Оптимизация |
| --- | --- | --- |

# 1. Концепция: Как это работает

🎯 Главная идея Ты вайбкодишь — описываешь цель естественным языком. Antigravity генерирует UI/UX и фронтенд. Codex пишет логику, API и backend. Meta-Harness оптимизирует скаффолдинг вокруг обоих агентов, чтобы они работали лучше с каждой итерацией — автоматически.

## Разделение ролей агентов

| Агент | Что делает | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Antigravity | UI компоненты, Tailwind классы, анимации, layout, дизайн-система, Figma→код | Визуальный слой — всё что пользователь видит |
| Codex | FastAPI роуты, Python логика, Tauri команды, БД схемы, Ollama интеграция | Логический слой — всё что работает под капотом |
| Meta-Harness (внешний цикл) | Анализирует трейсы, переписывает скаффолдинг, улучшает промпты, оценивает результаты | Самооптимизирующийся оркестратор над обоими |

## Петля Meta-Harness (Stanford IRIS)

Meta-Harness — это внешний цикл оптимизации, который автоматически улучшает harness (скаффолдинг) вокруг твоих агентов. Принцип:

- Proposer Agent (Claude Code / Codex) предлагает изменение harness

- Inner Loop запускает изменённый harness на eval-датасете

- Filesystem сохраняет source code + execution traces + scores всех кандидатов

- Proposer читает полную историю через grep/cat и предлагает следующую итерацию

- Повторяем — каждая итерация умнее предыдущей

📊 Результаты из paper На Terminal-Bench 2.0: Meta-Harness улучшил с 67% → 87% без labeled training data. На text classification: +7.7 points over state-of-the-art hand-designed harnesses. Ключ: полный доступ к истории (до 10M токенов/шаг) вместо compressed summaries.

# 2. Setup и структура проекта

## Структура репозитория

Создай следующую структуру с нуля — именно с неё начинаешь вайбкодить:

asterion-ai/

├── ONBOARDING.md          # Meta-Harness точка входа

├── domain_spec.md         # Генерируется в Шаге 0

├── harness/               # Meta-Harness скаффолдинг

│   ├── meta_harness.py    # Главный цикл оптимизации

│   ├── claude_wrapper.py  # Proposer agent wrapper

│   └── candidates/        # История всех harness кандидатов

├── src-tauri/             # Tauri v2 backend (Rust)

│   └── src/main.rs

├── src/                   # Svelte/React frontend (Antigravity)

│   ├── components/

│   ├── routes/

│   └── lib/

├── backend/               # Python FastAPI (Codex)

│   ├── main.py

│   ├── routers/

│   └── services/

├── eval/                  # Eval dataset для Meta-Harness

│   ├── tasks.json

│   └── run_eval.sh

└── .env.example

## Первичная настройка (Шаг 0)

### Antigravity — инициализация

- Открой Antigravity, создай новый проект: asterion-ai

- В первом сообщении вставь ПОЛНЫЙ системный промпт из Раздела 4

- Antigravity будет держать дизайн-систему (цвета, шрифты, компоненты) в памяти

### Codex — инициализация

- Открой Codex, подключи репозиторий asterion-ai

- В первом сообщении вставь системный промпт из Раздела 5

- Codex будет держать архитектурные решения в памяти

### Meta-Harness — инициализация

- Клонируй: git clone https://github.com/stanford-iris-lab/meta-harness

- Укажи Codex'у на ONBOARDING.md: «Начни диалог по ONBOARDING.md для домена Asterion AI»

- Codex проведёт тебя через вопросы и сгенерирует domain_spec.md

- Запусти: uv run python harness/meta_harness.py --iterations 3

# 3. Роадмап: 7 фаз вайбкодинга

⚡ Принцип работы Каждая фаза = набор задач для Antigravity + набор задач для Codex. Ты описываешь цель — агенты пишут код. После каждой фазы запускаешь Meta-Harness eval. Он улучшает скаффолдинг для следующей фазы автоматически.

## Фаза 1 — Core Workspace (Недели 1–3)

### Antigravity: UI Shell

- Промпт: «Создай Tauri app shell с трёхколоночным layout: Left Sidebar (240px) + Main Workspace (flex) + Context Panel (320px). Dark theme: bg #0c0c10, surface #131318, accent #7c6dfa. Шрифт DM Sans. Sidebar: иконки Home, Chat, Research, Documents, Vault, Agents, Images, Automations, Models. Status bar внизу.»

- Промпт: «Добавь Command Palette (Cmd+K): анимированный оверлей, fuzzy search по action list, клавиатурная навигация»

- Промпт: «Создай Home screen: greeting card, Privacy Radar summary widget (circular gauge 0–100%), 5 Quick Action cards, System Status sidebar (VRAM bar, RAM bar, активная модель)»

### Codex: Backend Foundation

- Промпт: «Создай FastAPI app с роутерами: /api/chat, /api/models, /api/health. Подключи Ollama через httpx async. Модель: OllamaService class с методами list_models(), generate(), stream_generate()»

- Промпт: «Добавь SQLite + SQLCipher через sqlcipher3. Schema: conversations(id, room_id, created_at), messages(id, conv_id, role, content, model, ts). Ключ шифрования из OS keychain через keyring»

- Промпт: «Tauri команды: tauri::command для запуска FastAPI sidecar, health check, graceful shutdown»

### Meta-Harness Eval — Фаза 1

- Eval metric: «Время от запуска до первого успешного chat response < 5 секунд»

- Запусти: uv run python harness/meta_harness.py --phase 1 --iterations 3

## Фаза 2 — Smart Chat + Privacy Radar (Недели 4–6)

### Antigravity: Chat UI

- Промпт: «Создай Smart Chat компонент: scroll-area сообщений, composer снизу (textarea + attach + send), Dynamic Response Blocks — каждый ответ это набор блоков: TextBlock, TableBlock, CodeBlock, SourceCard, ActionCard. Правая панель: модель, файлы, Privacy Radar mini»

- Промпт: «Privacy Radar — data flow ribbon над кнопкой Send: иконка 📄 → стрелка → иконка 🧠 (модель) → стрелка → статус (🟢/🟡/🔴). При клике открывается Drawer с таблицей: Что/Локально или Внешне/Риск/Действие»

- Промпт: «Model Autopilot card: таблица из 3 вариантов (Приватно/Баланс/Быстро) с метриками скорости, приватности, цены. Radio select»

### Codex: Chat Logic

- Промпт: «Реализуй streaming chat: FastAPI StreamingResponse + SSE, Svelte EventSource, токены появляются в реальном времени»

- Промпт: «Privacy Radar logic: PrivacyAnalyzer class определяет риск по: тип модели (local/api), подключённые файлы, включена ли память, веб-доступ. Возвращает JSON: {level: green|yellow|red, items: [{what, destination, risk}]}»

- Промпт: «Model router: ModelRouter class с методом select(task_description, hw_profile) → {model, mode, reason}. Приоритет: local если VRAM >= required, иначе API»

## Фаза 3 — Knowledge Vault + RAG (Недели 7–9)

### Antigravity: Vault UI

- Промпт: «Создай Knowledge Vault экран: file manager grid (PDF/DOCX/TXT карточки с AI summary), Context Rooms sidebar (цветные комнаты с политиками), Semantic Search bar (cmd+F)»

- Промпт: «Context Room settings Drawer: настройки разрешённых моделей, политика памяти, срок хранения slider, доступ агентов checkboxes»

### Codex: RAG Pipeline

- Промпт: «RAG pipeline с LanceDB: DocumentIndexer класс — parse(file) → chunks → embed → upsert в LanceDB. Embedding модель: nomic-embed-text через Ollama. Hybrid search: dense (cosine) + BM25»

- Промпт: «Context Rooms: SQLite таблица rooms(id, name, color, allowed_models, memory_policy, retention_days). При каждом запросе — загружать контекст только из комнаты»

- Промпт: «Memory Ledger: таблица memories(id, room_id, content, source, created_at, expires_at). CRUD API + privacy check перед каждым добавлением»

## Фаза 4 — Deep Research Studio (Недели 10–12)

### Antigravity: Research Canvas

- Промпт: «Research Studio: split view — левая панель (цель + план + источники список), правая панель (Evidence Report с карточками Source → Claim → Confidence). Contradiction Finder: красная пунктирная граница между конфликтующими источниками»

- Промпт: «Research Receipt карточка: источник (URL + title + дата), цитата, вывод, confidence badge (🟢 High / 🟡 Medium / 🔴 Low)»

### Codex: Research Engine

- Промпт: «Deep Research agent: SupervisorAgent декомпозирует запрос на 3–5 подзадач, SubAgents параллельно ищут через SearXNG (локальный инстанс на порту 8080), агрегируют в DuckDB, возвращают structured results»

- Промпт: «Contradiction Finder: embeddings всех claim'ов → cosine similarity → если >0.85 похожие но противоречивые sentiment → флаг contradiction»

## Фаза 5 — Agent Lab (Недели 13–16)

### Antigravity: Agent UI

- Промпт: «Task Simulator: stepper UI — нумерованный список шагов агента с иконками ✓/⏳/⬜, таблица разрешений (действие/статус/риск), кнопки Разрешить/Изменить/Запретить»

- Промпт: «Agent Flight Recorder: terminal-style панель справа — лог в реальном времени, каждая строка: [timestamp] [action] [tool] [result]. Кнопка Stop All (красная, всегда видима)»

### Codex: Agent Engine

- Промпт: «Agent sandbox: каждый агент запускается в изолированном Python subprocess с ограниченными разрешениями (список разрешённых папок, сеть on/off, shell on/off). MCP tools: file_read, file_write, web_search, run_code (sandboxed exec)»

- Промпт: «TaskSimulator: перед запуском агент генерирует AgentPlan(steps=[], required_permissions=[], estimated_tokens=int). Пользователь подтверждает или правит»

- Промпт: «FlightRecorder: SQLite таблица agent_logs(run_id, ts, action, tool, input, output, model, error). Streaming в UI через SSE»

## Фаза 6 — Image Studio + Voice (Недели 17–19)

### Antigravity: Image + Voice UI

- Промпт: «Image Studio: canvas компонент (HTML Canvas), левая панель инструментов (Generate/Inpaint/Upscale/Remove BG), Creative Recipes grid (карточки: Profile Portrait, Event Poster, Website Hero...), history timeline внизу»

- Промпт: «Voice Mode: большая кнопка записи по центру, режимы (Voice Note/Meeting/Lecture), waveform визуализация, транскрипт в реальном времени»

### Codex: Image + Voice Backend

- Промпт: «Image generation: bridge к локальному ComfyUI API (порт 8188). ComfyUIService класс: generate(prompt, recipe) → workflow JSON → POST /prompt → poll /history/{id} → return image»

- Промпт: «Voice transcription: whisper.cpp через subprocess (faster-whisper Python binding). Локальная транскрибация без облака. MeetingMode: дополнительно diarize speakers»

## Фаза 7 — Automation + Polish (Недели 20–24)

### Antigravity: Automation Board

- Промпт: «Automation Board: визуальный no-code builder — блоки (Trigger/Context/Model/Tools/Review/Output) в горизонтальной цепочке, drag-and-drop, Human Approval Gate компонент (красная граница + подпись Requires confirmation)»

- Промпт: «Onboarding wizard: 5 шагов с progress bar — (1) Выбор приоритета, (2) Scan hardware анимация, (3) Выбор профиля, (4) Установка моделей, (5) Первая задача»

### Codex: Automation Engine

- Промпт: «Automation engine: WorkflowRunner класс — загружает workflow JSON, выполняет шаги последовательно, при Human Approval Gate — пауза и отправка WebSocket события в UI, возобновление после confirm»

- Промпт: «Plugin system: PluginManager загружает MCP servers из ~/.asterion/plugins/, каждый плагин имеет manifest.json с trust_level (verified/local-only/network/file/shell/danger)»

# 4. Системный промпт для Antigravity

Инструкция Вставь этот промпт в самое первое сообщение Antigravity. После этого он будет держать контекст дизайн-системы и стека во всех последующих сессиях. Можно периодически отправлять [RESET CONTEXT] и вставлять снова.

ASTERION AI — ANTIGRAVITY SYSTEM PROMPT Ты создаёшь UI для Asterion AI — open-source AI workspace (Tauri v2 + Svelte + FastAPI). ДИЗАЙН-СИСТЕМА: Dark theme: bg=#0c0c10, surface=#131318, surface2=#1c1c24 Accent: #7c6dfa (violet), #2ec4a9 (teal), #30c97e (green) Semantic: green=#30c97e (local/safe), yellow=#f5b831 (hybrid), red=#f26a6a (external/risk) Fonts: DM Sans (UI), JetBrains Mono (code), DM Serif (headings) Corner radius: 8px cards, 14px panels, 999px pills/badges АРХИТЕКТУРА: Layout: [Left Sidebar 240px] [Main Workspace flex] [Context Panel 320px] Status bar: 24px снизу (Privacy dot, модель, VRAM bar) Artifacts: правая панель (320px) для документов, таблиц, кода, изображений UX ПРАВИЛА: 1. Privacy Radar ВСЕГДА видим — цветная точка в статус-баре + detail при клике 2. Каждый AI ответ = набор блоков (не просто текст) 3. Human Error Layer: ошибки → понятные карточки с action buttons 4. Red Button (Stop All) всегда в правом верхнем углу 5. Simple Mode скрывает всё кроме Chat/Research/Documents/Images 6. Tailwind CSS, компоненты в src/components/, stores в src/lib/stores/ Если я говорю «сделай X» — ты пишешь Svelte компонент, Tailwind классы, TypeScript. Минимум вопросов, максимум кода.

# 5. Системный промпт для Codex

Инструкция Вставь в первое сообщение Codex. Codex держит backend-контекст: стек, паттерны, архитектурные решения. Можно добавить в CLAUDE.md в корне репо — Codex автоматически прочитает его.

ASTERION AI — CODEX SYSTEM PROMPT (CLAUDE.md) Ты пишешь backend и системный код для Asterion AI. СТЕК: Desktop: Tauri v2 (Rust backend + Svelte frontend) API: Python FastAPI + httpx async + pydantic v2 Models: Ollama (MVP) + vLLM (power users) Vector DB: LanceDB (embedded, serverless) Main DB: SQLite + SQLCipher (AES-256) Analytics: DuckDB (for Research Studio) Agents: MCP (Model Context Protocol) tooling Images: ComfyUI bridge (port 8188) Search: SearXNG local instance (port 8080) ПАТТЕРНЫ: 1. Async везде: async/await, httpx.AsyncClient, asyncio 2. Privacy по умолчанию: LocalFirst=True, внешние запросы только с explicit user consent 3. Каждый сервис имеет privacy_level: 'local'¦'hybrid'¦'external' 4. Secrets: OS keychain через keyring, никогда в .env в продакшне 5. Логи: StructuredLogger с полями ts, action, tool, privacy_level, error 6. Harness interface: каждый сервис реализует BaseHarness с методами execute(), get_state(), set_state() Если я говорю «сделай X» — ты пишешь Python/Rust код, не спрашиваешь. Следуй этим паттернам. BaseHarness interface обязателен для Meta-Harness оптимизации.

# 6. Meta-Harness: domain_spec.md

Как использовать Сохрани этот файл как domain_spec.md в корне репо. Затем скажи Codex: «Прочитай domain_spec.md и реализуй meta_harness.py для Asterion AI». Codex напишет весь цикл оптимизации.

## Domain Spec: Asterion AI

### Domain Summary

Task: Оптимизация harness'а для AI workspace задач — chat, research, document Q&A, agent execution. Unit of evaluation: один пользовательский запрос (от промпта до полного артефакта). Fixed component: базовая LLM (Ollama/Qwen2.5-7B локально или Claude API). Allowed changes: memory management, context construction, retrieval strategy, tool-use scaffolding, prompt templates. Optimization budget: ~100K токенов/итерация, 5–10 итераций/фаза.

### Harness Shape

BaseHarness Python class (обязателен для всех кандидатов):

class BaseHarness:

def execute(self, task: Task) -> HarnessResult: ...

def get_state(self) -> dict: ...

def set_state(self, state: dict) -> None: ...

def get_memory(self, query: str, k: int = 5) -> list[str]: ...

def store_memory(self, content: str, metadata: dict) -> None: ...

### Evaluation

- Search set: 50 разнообразных задач из eval/tasks.json (chat/research/doc Q&A/agent)

- Primary metric: task_success_rate (0–1) — автоматическая проверка по критериям

- Secondary: avg_tokens_used, avg_latency_ms, privacy_score

- Held-out test set: 20 задач (не используются в поиске)

- Noise mitigation: каждый кандидат оценивается 3 раза, берём среднее

### Baselines

- baseline_simple: прямой промпт без памяти и контекста

- baseline_rag: только RAG из LanceDB без дополнительного контекста

- baseline_full: RAG + system prompt + conversation history

### Filesystem Structure

harness/

├── candidates/

│   ├── candidate_001/

│   │   ├── harness.py      # Код кандидата

│   │   ├── scores.json     # Результаты eval

│   │   └── traces/         # Execution traces

│   └── candidate_002/...

├── meta_harness.py         # Главный цикл

└── claude_wrapper.py       # Proposer agent

### Harness и Search Plan

Первый поиск: оптимизируем memory retrieval strategy — сравниваем dense-only vs hybrid BM25+dense vs rerank. Второй поиск: оптимизируем context construction — сколько истории включать, как форматировать Privacy Radar context. Proposer agent = Claude Code (Codex). Каждый кандидат — полная реализация BaseHarness с конкретной стратегией.

# 7. Шпаргалка: Паттерны вайбкодинга

## Структура идеального промпта (Antigravity)

Формула «Создай [компонент] для [контекст]. [Визуальные требования]. [Поведение]. Используй дизайн-систему Asterion (dark theme, accent #7c6dfa, DM Sans).»

| Тип | Пример |
| --- | --- |
| Плохой промпт | Хороший промпт |
| «Сделай чат» | «Создай SmartChat компонент: scroll-area сообщений, composer снизу (textarea + Attach + Send кнопка), каждое сообщение — блок с role badge. Streaming: новые токены появляются постепенно через EventSource. Тема: dark, bg #131318» |
| «Добавь Privacy» | «Добавь Privacy Radar ribbon над кнопкой Send: иконки 📄→🧠→статус в строку. Цвет статуса: зелёный (local), жёлтый (hybrid), красный (external). При клике открывается Drawer с таблицей What/Where/Risk/Action» |

## Структура идеального промпта (Codex)

Формула «Реализуй [сервис/класс/API endpoint]. [Входные/выходные типы]. [Паттерны: async, LocalFirst, StructuredLogger]. [Интеграции].»

## Когда запускать Meta-Harness

| Ситуация | Команда |
| --- | --- |
| После каждой фазы | uv run python harness/meta_harness.py --phase N --iterations 5 |
| При деградации качества | uv run python harness/meta_harness.py --diagnose --last-n 10 |
| Для конкретного модуля | uv run python harness/meta_harness.py --module rag --iterations 3 |
| Полный прогон | uv run python harness/meta_harness.py --full --budget 500000 |

## Типичные ошибки и решения

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Antigravity генерит несвязанные компоненты | Вставь системный промпт заново (Раздел 4). Добавь: «Используй существующие компоненты из src/components/» |
| Codex нарушает privacy паттерн | Напомни: «Следуй CLAUDE.md. LocalFirst=True. Каждый внешний запрос требует explicit user consent» |
| Meta-Harness не улучшает метрику | Увеличь eval set. Проверь что traces пишутся корректно. Добавь больше baselines |
| Агенты конфликтуют по файлам | Antigravity пишет ТОЛЬКО в src/. Codex пишет ТОЛЬКО в backend/ и src-tauri/. Contracts в shared/types/ |

«Сначала задача и приватность — потом магия»

Asterion AI · Vibe Coding Plan · v1.0 · Июнь 2026